

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2019 No. 147

**ASUNTO:** Alistamiento para la salida a producción del Proyecto de Renta Variable.

La CRCC informa que, como parte del alistamiento para la salida a producción del Proyecto de Renta Variable, se deben realizar las siguientes actividades:

1. Actualización de las terminales CRCC (Server- Station- Gatefix) en el ambiente de Pruebas del Mercado, en el periodo comprendido entre el viernes 29 de noviembre de 2019 al 10 de enero del 2020. Para esta actualización es necesario configurar los permisos para la conexión a los servidores de la CRCC a través del puerto tcp 10260, en caso de no haberlo configurado anteriormente.
2. Actualización de las terminales CRCC (Server- Station- Gatefix) en el ambiente de Producción, en el periodo comprendido entre el viernes 29 de noviembre de 2019 al 17 de enero del 2020. Para esta actualización es necesario configurar los permisos para la conexión a los servidores de la CRCC a través del puerto tcp 10601, en caso de no haberlo configurado anteriormente.
3. Los archivos de instalación junto con los manuales respectivos se encuentran ubicados en el repositorio CRCC a partir del miércoles 27 de noviembre. En caso de ser requerido soporte para esta actividad, favor comunicarse a la mesa de ayuda al teléfono 3277000 opción 4 o al correo electrónico [mesadeayuda@camaraderiesgo.com.co](mailto:mesadeayuda@camaraderiesgo.com.co).

Reiteramos que estas actividades se desarrollan dentro del plan de trabajo del proyecto de Renta Variable que saldrá a producción el próximo 06 de abril del 2020.